测试说明书

项目：人格画像雷达系统（Personality Radar）
版本：v1.0
日期：2026-06-19
基于：GB/T 8567-1988《计算机软件产品开发文件编制指南》
　　　　（融合”测试计划”与”测试分析报告”两份模板，§1 去重，§2+§3 合并）

文档变更历史

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-06-19 | A | 创建 §1、§2.1~§2.2 初稿 |  |
| v0.2 |  |  | 填充 §1~§3（测试前） |  |
| v1.0 |  |  | 填充 §4~§8（测试后），终稿 |  |

第一部分　测试计划（测试执行前填写）

§1 引言

1.1 编写目的

本文档为”人格画像雷达系统”的测试说明书，用于：

- 规定本项目的测试范围、测试项、测试方法、进度安排和资源需求；

- 记录测试执行结果、发现的缺陷及对软件功能的结论；

- 作为项目验收评审的依据之一。

预期读者包括：软件开发团队、测试执行人员、项目评审教师。

1.2 背景

课程项目背景：

本项目为武汉大学2024级大二软件工程课程设计项目，由6人团队（编号 A~F）协作完成。项目总开发周期约14周，涵盖需求分析、系统设计、编码实现、测试执行与文档交付全流程。本测试说明书对应项目”第四部分”，依据 GB/T 8567-1988 标准，融合”测试计划”与”测试分析报告”两份模板编制。

项目概述：

“人格画像雷达系统”是一套基于大五人格理论的轻量级 Web 应用，面向 18-35 岁年轻群体，提供多维性格测评、雷达图可视化、生活场景个性化推荐、双人性格适配与报告分享等核心能力。系统采用前后端分离架构：前端使用 Vue 3 + Vite + TypeScript + ECharts，后端使用 Spring Boot 3.x + JDK 17，数据库采用 MySQL 8.0（Docker 容器化部署），缓存使用 Redis 7，通过 Docker Compose 统一管理基础设施。系统覆盖 10 个评测维度（5 个人格维度 + 5 个生活方式维度），支持基础性格、饮食偏好、旅游偏好、社交倾向四类测试，可输出餐饮、旅游、社交、穿搭、生涯规划五类场景推荐。管理员可通过后台维护题库、推荐规则与查看运营数据。

团队说明：

| 角色 | 姓名 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 |  | 测试计划编制、进度跟踪、终稿整合 |
| A |  | §1 + §2.1~§2.2 + §2.7 |
| B |  | §2.3~§2.5 |
| C |  | §3 + §8 + 协助测试执行 |
| D |  | 测试执行 + §4 + §5 |
| E |  | §6 |
| F |  | §7 + 协助审核 |

开发环境：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 前端 | Vue 3 + Vite + TypeScript + ECharts |
| 后端 | Spring Boot 3.x + JDK 17 |
| 数据库 | MySQL 8.0（Docker） |
| 缓存 | Redis 7（Docker） |
| 测试工具 | Postman / curl、JUnit 5、Vitest、浏览器 DevTools |
| 容器环境 | Docker Desktop + Docker Compose |

1.3 定义

| 术语/缩写 | 说明 |
| --- | --- |
| 大五人格 | 心理学中描述人格的五大维度模型：开放性(O)、尽责性(C)、外向性(E)、宜人性(A)、情绪敏感度(N)。本项目在报告中将其反转为”情绪稳定性”以提升用户理解度 |
| 雷达图 | 以五边形或多边形可视化展示用户多维度性格得分的图表，本项目使用 ECharts 渲染 |
| 推荐引擎 | 根据用户性格得分与推荐项标签权重的匹配算法，输出个性化的生活场景推荐 |
| JWT | JSON Web Token，用于用户登录后的身份认证与角色鉴权 |
| 适配分 | 基于双方各维度差值计算的 0-100 兼容性指标，以百分比形式展示（如 85.2%） |

1.4 参考资料

| 序号 | 资料名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《性格雷达·生活指南个性化推荐软件需求文档》（需求文档.md） | 功能需求与非功能需求定义 |
| 2 | 《性格雷达·生活指南完整初版实施计划》（PLAN.md） | 系统架构与模块设计说明 |
| 3 | 《性格雷达接口说明》（docs/api.md） | 全部 RESTful API 定义 |
| 4 | GB/T 8567-1988《计算机软件产品开发文件编制指南》 | 测试计划与测试分析报告模板来源 |
| 5 | GB/T 8566-2007《软件生存周期过程》 | 测试阶段参考标准 |

§2 测试计划与设计

2.1 软件说明

本系统的功能模块如下：

人格画像雷达系统
├── 1. 用户认证模块
│   ├── 手机号注册、密码登录
│   ├── JWT 身份认证
│   └── 角色鉴权（USER / ADMIN）
├── 2. 题库与测试模块
│   ├── 基础性格测试、饮食偏好测试、旅游偏好测试、社交倾向测试
│   └── 答案提交与维度得分计算（0-100）
├── 3. 画像报告模块
│   ├── 综合画像报告生成
│   ├── 雷达图数据输出
│   └── 报告快照历史
├── 4. 场景推荐模块
│   ├── 餐饮、旅游、社交、穿搭、生涯规划推荐
│   └── 用户反馈（喜欢/一般/不喜欢）
├── 5. 双人适配模块
│   ├── 适配分计算（0-100）
│   ├── 手机号匹配 + 邀请码匹配（90天有效）
│   └── 互补优势、分歧预警、相处建议
├── 6. 分享模块
│   ├── 报告分享 token 生成
│   ├── 只读分享访问
│   └── 分享链接管理（列表/撤销）
└── 7. 后台管理模块
    ├── 题库维护、推荐项维护
    ├── 推荐标签规则维护
    ├── 用户管理、反馈查看
    └── 操作日志与基础统计

输入简述：用户通过前端页面提交手机号/密码、测试答案、推荐反馈、好友手机号等数据。

输出简述：系统返回 JWT token、维度得分（0-100）、雷达图数据、推荐列表、适配分（0-100，1 位小数）、分享链接等。

2.2 测试内容

| 标识符 | 名称 | 目的 | 类型 | 优先级 | 对应后端 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEST-01 | 用户认证与权限隔离测试 | 验证手机号注册、JWT 登录、角色鉴权（普通用户不可访问 /api/admin/*） | 功能+安全 | P0 | AuthController / UserController |
| TEST-02 | 性格测试答题与得分计算测试 | 验证四类题库正常出题、提交答案后维度得分计算正确（0-100） | 功能+数据 | P0 | QuestionController / TestController |
| TEST-03 | 画像报告与雷达图渲染测试 | 验证报告接口返回正确维度分数+文字解析+雷达图数据，前端 ECharts 正常渲染 | 功能+UI | P0 | ReportController |
| TEST-04 | 场景推荐与反馈闭环测试 | 验证 5 个场景推荐正常生成 + 提交反馈后权重调整、推荐排序变化 | 功能+集成 | P0 | RecommendationController |
| TEST-05 | 双人适配与报告分享测试 | 验证适配分计算（0-100）、手机号+邀请码匹配、互补优势/分歧预警生成、分享 token 生成/撤销与只读访问 | 功能+集成 | P1 | MatchController / ShareController |

优先级说明：P0 = 必须通过，P1 = 时间允许则测。Admin 功能渗透入 TEST-01（权限验证）和 TEST-02（管理员改题库后用户端变化）。

以下 §2.3~§2.6 由 B（TEST-01/02/03）和其他人分工完成。§2.7 由 A 完成。

──────────────────────────────────

2.7 TEST-05：双人适配与报告分享测试

2.7.1 进度安排

| 日期 | 工作内容 | 负责人 |
| --- | --- | --- |
| Day3 | 准备测试数据（确认双方用户均已完成性格测试） | A |
| Day4 | 执行匹配与分享全流程测试 | D |
| Day5 | 整理测试结果 | D |

2.7.2 条件

设备：个人笔记本电脑（Windows 11），16 GB RAM

软件：Docker Desktop（运行 MySQL + Redis + 后端容器）、Node.js 18+（运行前端）、Chrome/Edge 浏览器（DevTools）、Postman 或 curl

人员：设计：A / 执行：D / 支持：后端负责人

其他： - 后端服务已正常启动 - 种子用户就绪：13900000001（User123456）、13900000002（User123456） - 双方均已完成基础性格测试（否则匹配失败）

2.7.3 测试资料

源码位置：

| 文件 | 路径 |
| --- | --- |
| 匹配控制器 | backend/src/main/java/com/personality/radar/controller/MatchController.java |
| 分享控制器 | backend/src/main/java/com/personality/radar/controller/ShareController.java |
| 匹配服务 | backend/src/main/java/com/personality/radar/service/MatchService.java |
| 匹配引擎 | backend/src/main/java/com/personality/radar/service/MatchEngine.java |
| 分享服务 | backend/src/main/java/com/personality/radar/service/ShareService.java |
| 邀请码实体 | backend/src/main/java/com/personality/radar/domain/MatchInvite.java |
| 分享链接实体 | backend/src/main/java/com/personality/radar/domain/ShareLink.java |
| 前端匹配页 | frontend/src/views/MatchView.vue |
| 前端分享页 | frontend/src/views/ShareView.vue |

测试用例表：

| 用例编号 | 测试场景 | 输入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| T05-01 | 生成邀请码 | 网页：匹配页点击”生成我的匹配邀请码”按钮API：POST /api/matches/invite | 页面显示 8 位邀请码（如 ME00FE56）；API 返回 code=0，含 code/status/expiresAt |
| T05-02 | 查看邀请码列表 | 网页：个人中心 → “隐私授权管理 → 匹配邀请码”区域API：GET /api/matches/invites | 列表含邀请码、状态（有效/已使用/已撤销）、生成时间 |
| T05-03 | 通过邀请码创建匹配 | 网页：匹配页右侧输入好友邀请码 → 点击”生成适配报告”API：POST /api/matches/by-invite，body: {"inviteCode":"MEXXXXXX"} | 页面展示适配报告：双方昵称、适配分%、摘要、互补优势、分歧预警、相处建议；API 返回 MatchResponse |
| T05-04 | 对方使用邀请码后状态变更 | 网页：用户B 使用用户A 的邀请码 → 用户A 刷新个人中心API：用户A 再次 GET /api/matches/invites | 该邀请码状态从”有效”变为”已使用” |
| T05-05 | 适配分数范围验证 | 网页：不同维度用户组合多次匹配，观察分值API：多次 POST /api/matches/by-invite 后检查返回的 score 字段 | 所有适配分 ∈ [0, 100]，前端以百分比显示（如 76%） |
| T05-06 | 匹配自身 | 网页：输入自己生成的邀请码 → 点击”生成适配报告”API：用自己的邀请码调 POST /api/matches/by-invite | 页面提示”不可匹配自己”；API 返回 code≠0 |
| T05-07 | 好友无测试数据 | 网页：与未完成测试的用户尝试匹配API：POST /api/matches/by-invite，对方无测试记录 | 页面提示”对方尚未完成测试”；API 返回 code≠0 |
| T05-08 | 查看匹配历史 | 网页：个人中心 → “我的双人适配记录”区域API：GET /api/matches | 列表展示对象昵称、契合度%、摘要、时间 |
| T05-09 | 查看匹配报告详情 | 网页：匹配历史中点击某条记录 / 匹配完成后直接查看API：GET /api/matches/{id} | 展示双人雷达图对比 + 完整建议文字 |
| T05-10 | 生成分享链接 | 网页：报告页点击”分享报告”按钮API：POST /api/shares/report | 页面提示”分享链接已生成”；API 返回 token 和 URL |
| T05-11 | 只读访问分享报告 | 网页：浏览器无痕窗口打开分享链接API：GET /api/shares/{token}（无需 Authorization） | 免登录展示用户昵称 + 文字画像解析，无编辑入口 |
| T05-12 | 查看分享列表 | 网页：个人中心 → “隐私授权管理 → 分享链接”区域API：GET /api/shares | 列表显示 Token 前缀、状态（有效/已撤销）、创建时间、撤销按钮 |
| T05-13 | 撤销分享 | 网页：分享列表中点击有效分享的”撤销”按钮API：DELETE /api/shares/{id} | 状态立即变为”已撤销”，撤销按钮消失；API 返回 code=0 |
| T05-14 | 访问已撤销分享 | 网页：浏览器再次打开已撤销的分享链接API：GET /api/shares/{token}（该 token 已撤销） | 页面提示”分享报告不可用，链接可能已过期或被撤销”；API 返回 code≠0 |
| T05-15 | 未登录访问匹配 | 网页：退出登录后直接访问 /matchAPI：不带 Token 调 POST /api/matches/invite | 页面跳转登录页或功能不可用；API 返回 HTTP 401 |

输入输出样例：

| 样例 | 说明 | 输入 | 预期输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| S05-01 | 生成邀请码 | 网页：点击”生成我的匹配邀请码”API：POST /api/matches/invite | 网页：页面显示 ME1A2B3C，下方出现邀请码列表API：{"code":0,"data":{"code":"ME1A2B3C","status":"ACTIVE","expiresAt":"2026-09-17T..."}} |
| S05-02 | 邀请码匹配 | 网页：输入 ME1A2B3C → 点击”生成适配报告”API：POST /api/matches/by-invite，body {"inviteCode":"ME1A2B3C"} | 网页：显示”晨间探索者 x 安静计划家 76%“，下方列出 summary/advantages/warnings/adviceAPI：返回 MatchResponse，含 owner/target/score/summary/advantages/warnings/advice |
| S05-03 | 生成分享 | 网页：报告页点击”分享报告”API：POST /api/shares/report | 网页：提示”分享链接已生成并复制到剪贴板”API：返回 32 位 token 和完整 URL |
| S05-04 | 只读访问分享 | 网页：浏览器无痕窗口打开分享 URLAPI：GET /api/shares/{token}（无需登录） | 网页：显示”晨间探索者 的公开画像” + 文字解析，无导航栏API：返回 ReportResponse，含 user.displayName + interpretations |
| S05-05 | 撤销分享 | 网页：个人中心分享列表点击”撤销”API：DELETE /api/shares/{id} | 网页：该行状态变为”已撤销”，撤销按钮消失API：{"code":0,"message":"ok"} |
| S05-06 | 自匹配（异常） | 网页：输入自己生成的邀请码API：用自己的邀请码调匹配接口 | 网页：红色提示”不可匹配自己”API：{"code":400,"message":"不可与自己匹配"} |

2.7.4 测试设计

a) 控制方式 - 方式：半自动测试。API 调用使用 Postman 发送，前端页面人工验证 UI 展示和交互。 - 结果记录：Postman 响应截图 + 浏览器前端截图 + 文字记录。

b) 输入数据选择说明

| 数据类别 | 选择理由 |
| --- | --- |
| 两个已测种子用户（13900000001/13900000002） | 保证双方均有完整测试数据 |
| 邀请码（ME+6位hex） | 验证邀请码格式和 90 天有效期 |
| 自身邀请码 | 验证自匹配拦截 |
| 未测试用户 | 验证数据完整性前置条件 |
| 分享 token（32字符hex） | 验证分享生成、只读访问和撤销全流程 |

注意：当前前端 MatchView 仅支持邀请码匹配，不支持手机号直接匹配。后端同时支持两种方式，但手机号匹配只能通过 Postman 直接调 API 测试。

c) 预期输出 - 邀请码格式 ME + 6 位大写十六进制（如 ME1A2B3C），90 天有效期 - 适配分 score ∈ [0, 100]，前端以百分比展示（如 76%） - 匹配报告含 summary（按分数分 ≥80/≥60/其他 三档文字描述）、advantages（差异最小 2 维度的中文说明）、warnings（差异最大 2 维度的中文说明）、advice（3 条固定建议） - 分享链接 32 字符 hex token，免登录即可访问，展示用户 displayName 和文字解析 - 撤销后分享链接立即失效，访问返回错误提示 - 所有失败响应 code≠0，含中文错误提示，不暴露异常堆栈

d) 测试过程

| 步骤 | 操作 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 1. 准备 | 以 13900000001 登录，确认已完成性格测试 | 报告可正常查看 |
| 2. 执行 T05-01 | 用户A 点击”生成我的匹配邀请码” | 显示邀请码（如 ME00FE56），格式 ME+6位hex |
| 3. 执行 T05-02 | 进入个人中心查看邀请码列表 | 列表含刚生成的邀请码（状态 ACTIVE） |
| 4. 执行 T05-03 | 在输入框中输入邀请码，点击”生成适配报告” | 返回适配报告：适配分 76%、summary/advantages/warnings/advice 齐全 |
| 5. 执行 T05-05 | 检查适配分 | 76% ∈ [0,100]，前端以百分比形式展示 |
| 6. 执行 T05-06 | 用户A 输入自己的邀请码尝试匹配 | 返回错误提示 |
| 7. 执行 T05-08 | 进入个人中心查看匹配历史 | 列表含”安静计划家 76%“+ 摘要 |
| 8. 执行 T05-09 | 点击查看指定匹配报告详情 | 显示双人雷达图对比 + 完整建议 |
| 9. 执行 T05-10 | 在报告页点击”分享报告” | 提示”分享链接已生成并复制到剪贴板” |
| 10. 执行 T05-11 | 浏览器新标签页访问 /share/{token} | 免登录展示”晨间探索者 的公开画像”+ 文字解析 |
| 11. 执行 T05-12 | 进入个人中心查看分享列表 | 列表含 token/状态/创建时间 |
| 12. 执行 T05-13 | 点击有效分享的”撤销”按钮 | 该分享状态变为”已撤销” |
| 13. 执行 T05-14 | 再次访问已撤销的分享 URL | 提示分享已失效 |
| 14. 执行 T05-15 | 退出登录后调用 POST /api/matches/invite | HTTP 401 |
| 15. 收尾 | 截图归档，填写测试结果表 | 所有用例记录完整 |